POINT2RBOX-V3

实验执行说明

从基线复现、候选诊断到三组件消融与最终验证

使用对象：由 Codex 辅助开发和排错的实验执行人员

代码仓库：/mnt/nas-new/home/yangxue/nzl/Point2RBox-v3

官方配置：configs/point2rbox_v3/point2rbox_v3-1x-dotav1-0.py

训练基准：ResNet-50，12 epoch，batch size 2/GPU，AdamW，lr=5e-5

互补文档：《Point2RBox-v3 三组件接入方案（Vibe Coding 版）》

文档版本：v1.0  |  2026-08-13

执行主线  R0 官方权重核对 → B0 本地基线 → D0 候选诊断 → A 多尺度硬选择 → Q0 评分离线验证 → S1 Soft-PGDM → S2 质量门控 → T 渐进式 EMA Teacher → TO 提示点偏移（可选）→ FINAL 三随机种子 → 伪标签/FCOS 独立验证。

这份文档回答“实验具体按什么顺序做、每一步让 Codex 改什么、跑什么、保存什么、怎样判断能否继续”。组件内部接口、数据结构和伪代码以配套的《三组件接入方案》为准。

# 一、先理解这套实验在证明什么

整套实验不是把三个模块一次性全部装上去看 AP，而是依次回答四个可证伪的问题。

| 问题 | 要看的证据 | 对应实验 |
| --- | --- | --- |
| 基线是否可信 | 官方权重链路、本地 B0、配置与数据完全对齐 | R0 / B0 |
| 候选池里有没有更好的范围 | Oracle IoU、Oracle Recall、互补率、泄漏率 | D0 / M0 / A |
| 能否比原硬选择更稳地利用候选 | Selected IoU、Selection Regret、候选熵、AP | Q0 / S1 / S2 |
| 中后期 Teacher 是否提供额外可靠参照 | Teacher 稳定性、可靠覆盖率、q_teacher 增益 | E0 / T / TO |

Selection Regret = IoU_oracle − IoU_selected

解释  Oracle IoU 高而 Selected IoU 低，说明好候选已经存在，问题在选择/使用；Oracle IoU 本身低，说明先改候选生成，继续调 Soft-PGDM 没有意义。

## 1.1 每个实验到底训练什么

- R0、D0、M0、Q0 属于 Eval/Analysis：不训练新的 12-epoch 模型，只评测权重或离线分析候选。

- B0、A、S1、S2、T、TO、FINAL 都训练完整的 Point2RBox-v3 检测器，骨干、检测头和训练期 PGDM 监督一起更新；SAM 保持冻结。

- A 包含“多尺度候选池 + 原 PGDM 硬选择”；S1 在 A 的最佳候选池上加入 Soft-PGDM；S2 在 S1 上加入实例门控；T 在最佳 S 版本上加入 EMA Teacher。

- 每个 Train 实验从相同的 ResNet-50 ImageNet 初始化重新训练 12 epoch，不从前一个消融 checkpoint 接着训练，也不使用官方完整模型权重初始化。

- 因为后续实验包含前面的模块，所以 S2 与 A 一样会重新执行整套训练；若 SAM 候选已经离线缓存，新增门控本身开销很小，但总训练时长仍接近完整 12 epoch。

## 1.2 组件累积关系

B0  = 官方 Point2RBox-v3

A   = B0 + 多尺度候选池（仍用原硬选择）

S1  = A  + 质量评分 + Soft-PGDM

S2  = S1 + 实例级绝对质量门控

T   = 最佳 S + 渐进式 EMA Teacher

TO  = T  + Harbor/Bridge 提示点偏移（可选）

FINAL = 通过消融后保留的组件组合

# 二、全局实验契约

## 2.1 两条数据轨道不能混用

| 轨道 | 用途 | 允许做什么 | 禁止做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发轨道 | 调试、消融、阈值选择 | 从训练数据划出固定 dev-val；可使用其 GT OBB 做离线诊断 | 把 dev-val GT 送进训练损失、候选选择或 Teacher 门控 |
| 官方轨道 | 最终 DOTA trainval→test 结果 | 锁定方法后完整训练并生成 Task1 提交文件 | 用 test 反馈反复调参，或把 test 当本地 val |

点监督边界  完整 OBB 只在开发验证集用于评价 mask 外接 OBB 的质量；训练过程的候选生成、评分、Soft-PGDM、Teacher 与提示点偏移均不得读取 GT OBB。

## 2.2 固定不变的训练条件

- 基础配置固定为 configs/point2rbox_v3/point2rbox_v3-1x-dotav1-0.py。

- ResNet-50、12 epoch、batch size=2/GPU、AdamW、lr=5×10^-5、1024×1024 和数据增强保持一致。

- Epoch 6 的 PLA 伪标签切换、Copy-Paste 和 Edge Loss 保持官方逻辑；新 Teacher 不得替换 PLA。

- 固定开发集、随机种子、DOTA patch 切分、评测脚本和 patch merge/NMS 参数。

- 若为了显存使用 AMP 或改变 batch size，B0 与所有对照都必须同步改变并重新复现。

## 2.3 建议的配置和输出命名

configs/experiments/

point2rbox_v3_b0_dev.py

point2rbox_v3_a_ms_hard_dev.py

point2rbox_v3_s1_soft_dev.py

point2rbox_v3_s2_soft_gate_dev.py

point2rbox_v3_t_ema_dev.py

point2rbox_v3_to_offset_dev.py

work_dirs/

R0_official_eval/

B0_baseline_seed0/

A_ms_hard_seed0/

S1_soft_seed0/

S2_soft_gate_seed0/

T_ema_seed0/

TO_offset_seed0/

FINAL_seed{0,1,2}/

实验配置应通过 _base_ 继承官方配置，只覆盖本实验新增开关。不要复制整份官方配置后到处修改，否则很难审计实验之间的真实差异。

## 2.4 每次运行都要落盘的元数据

- 实验 ID、时间、GPU ID、代码 commit、git diff 是否为空。

- 解析后的完整配置、随机种子、数据版本、候选缓存版本和初始化权重来源。

- 训练日志、TensorBoard/JSON 指标、显存峰值、平均 iter 时间和总训练状态。

- checkpoint、开发集预测、分类别 AP、候选质量 CSV/JSONL 和困难样例可视化。

- 若失败，保存异常堆栈和首个异常 batch 的 image_id，不要直接覆盖后重跑。

# 三、实验总表和进入下一阶段的条件

| ID | 做什么 | 训练 | 只有满足什么才继续 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 评测官方 checkpoint | 否 | 评测链路与仓库结果基本对齐 |
| B0 | 本地完整基线 | 12e | 本地训练可重复且无异常切换 |
| D0 | 导出基线候选与错误归因 | 否 | 形成 Oracle/Selected/Regret 证据 |
| M0 | 离线比较 0.75/1.0/1.25 候选 | 否 | 至少一个新增尺度具有互补性 |
| A | 多尺度候选 + 原硬选择 | 12e | Oracle 与/或 AP 相比 B0 有收益 |
| Q0 | 离线检验质量评分 | 否 | 综合 q 的排序优于原硬选择 |
| S1 | Soft-PGDM | 12e | Selected IoU/Regret 改善且 AP 不降 |
| S2 | S1 + 实例质量门控 | 12e | 降噪但不系统关闭困难类别 |
| E0 | EMA 机械正确性测试 | 短跑 | 无梯度、可保存/恢复、调度正确 |
| T | EMA Teacher 参与评分 | 12e | 中后期稳定性和最终结果有增益 |
| TO | Teacher 约束提示点偏移 | 12e，可选 | Harbor/Bridge 泄漏降低且开销受控 |
| FINAL | 保留组件三种子复现 | 3×12e | 报告均值、标准差和最终官方提交 |

禁止跳步  M0 没有提升 Oracle 时，不进入 Soft-PGDM；Q0 不能证明 q 会排序时，不跑 S1；E0 未通过时，不允许 Teacher 参与任何损失。

# 实验卡 0：仓库、环境和实验账本预检

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | P0 |
| 工作类型 | 只读检查 + 小工具 |
| 前置依赖 | 无 |
| 是否完整训练 | 否 |

## 目标

在消耗 GPU 前固定代码、数据、环境和实验记录方式，避免后面出现“结果变了但不知道哪个条件变了”。

## Codex 具体要做

- 读取官方配置和当前 PGDM 调用链，记录现有 segment_anything、voronoi_watershed_loss、loss_by_feat、prepare_dual_stream_inputs 与 generate_pseudo_targets 的位置。

- 建立 configs/experiments、tools/analysis、analysis/experiments 和 tests/test_models/test_task_modules/pgdm 目录，但不改训练逻辑。

- 实现一个轻量 run manifest：启动时记录 commit、config、seed、初始化权重、数据根目录、GPU 名称和候选缓存标识。

- 确认工作区已有未跟踪目录“解释/”，不要删除、覆盖或纳入本实验 commit，除非先确认来源。

- 检查服务器当前 GPU 是否空闲；选择卡后再设置 CUDA_VISIBLE_DEVICES，不用登录端口推断 GPU。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| tools/analysis/write_run_manifest.py | 写入运行元数据，不修改训练行为 |
| analysis/experiments/manifest.csv | 集中登记所有实验 |
| configs/experiments/README.md | 说明命名和继承规则 |

## 运行方式

cd /mnt/nas-new/home/yangxue/nzl/Point2RBox-v3

git rev-parse HEAD

git status --short

nvidia-smi

python -c "import torch, mmcv, mmengine, mmdet; print(torch.__version__); print(torch.cuda.is_available())"

## 必须保存的产物

- analysis/experiments/environment.txt。

- analysis/experiments/manifest.csv 的表头和 P0 记录。

- 当前官方配置与关键函数清单。

通过标准  能够导入核心包、读取 mobile_sam.pt、看到可用 GPU，且 manifest 可重复生成；本卡不应改变任何 loss。

失败时停止  依赖缺失、CUDA 不可用、数据路径不清楚或工作区存在来源不明的重叠修改时，先处理这些问题，不开始训练。

# 实验卡 1：评测官方训练权重

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | R0 |
| 工作类型 | Eval |
| 前置依赖 | P0 |
| 是否完整训练 | 否 |

## 目标

验证当前代码、权重加载、DOTA patch 测试和提交文件生成链路。官方权重只能证明评测环境可用，不能代替本地训练基线。

## Codex 具体要做

- 下载与当前仓库 commit 对应的官方 Point2RBox-v3 checkpoint，并保存来源、文件大小和 SHA256。

- 使用官方 DOTA test 配置生成 Task1 文件；不要在 DOTA test 上计算本地 AP，因为 test GT 不公开。

- 如果仓库提供公开 val 配置，同时在固定 dev-val 运行一次，检查输出格式和分类别统计。

- 对比 README/模型卡中与当前 commit、数据切片、评测方式完全对应的结果；不同版本的 61.38、66.09 或 67.24 不能混为同一个指标。

## 运行方式

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/test.py \

+  configs/point2rbox_v3/point2rbox_v3-1x-dotav1-0.py \

+  checkpoints/<official_checkpoint>.pth \

+  --work-dir work_dirs/R0_official_eval \

+  --cfg-options test_evaluator.outfile_prefix=work_dirs/R0_official_eval/Task1

## 必须保存的产物

- 官方 checkpoint 的 SHA256 和下载来源。

- work_dirs/R0_official_eval/Task1* 提交文件。

- 评测反馈截图/文本、总体 AP 和分类别 AP。

通过标准  结果与同版本仓库报告基本一致；允许约 0.5～1.0 AP 的环境差异，但必须解释切片、merge 或依赖差异。

失败时停止  差异过大时优先排查代码 commit、DOTA single-scale 切片、data_root、MobileSAM 权重、mmcv/mmdet 版本、patch merge 和提交格式；不要开始方法开发。

# 实验卡 2：训练并评测本地端到端基线

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | B0 |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | R0 |
| 是否完整训练 | 是：从 ResNet-50 初始化重新训练 12e |

## 目标

得到完全由本地环境训练的 Point2RBox-v3 基线，作为所有消融的唯一公平对照。

## Codex 具体要做

- 创建 point2rbox_v3_b0_dev.py，仅覆盖开发集路径和 work_dir；模型配置保持官方值。

- 先创建 smoke 配置：固定 64～128 张训练切片、1 epoch、关闭 persistent_workers；验证数据、前向、反向、epoch 切换和 checkpoint。

- smoke 通过后，从相同 torchvision ResNet-50 初始化训练完整 12 epoch；不得 load_from 官方完整模型，不得 --resume A/S/T 的权重。

- 在 epoch 5、6、7 日志中检查 PLA、Copy-Paste 和 Edge Loss 的开关行为，防止 epoch 计数偏一。

- 用固定 dev-val 评测；锁定 B0 的 checkpoint、预测和评测脚本，后续不回改 B0 规则。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| configs/experiments/point2rbox_v3_b0_dev.py | 开发轨道基线，仅覆盖数据和日志设置 |
| configs/experiments/point2rbox_v3_b0_smoke.py | 固定小子集与 1 epoch |

## 运行方式

# 先跑小数据 smoke

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_b0_smoke.py \

+  --work-dir work_dirs/_smoke_B0

# 再跑完整 12 epoch

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_b0_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/B0_baseline_seed0

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/test.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_b0_dev.py \

+  work_dirs/B0_baseline_seed0/epoch_12.pth \

+  --work-dir work_dirs/B0_baseline_seed0/eval_dev

## 必须保存的产物

- epoch_12.pth、训练日志、解析后配置和 git commit。

- 开发集总体 AP、15 类 AP、显存峰值、平均 iter 时间。

- epoch 5～7 的 loss/开关日志和至少 20 张预测可视化。

通过标准  smoke 无 NaN/OOM；完整训练可结束；epoch 6 切换行为正确；B0 与官方权重在合理差异范围内。

失败时停止  若 R0 正常而 B0 明显偏低，先排查初始化、batch size/lr、随机增强、train/val 划分、DOTA patch 和 MobileSAM 路径，不能用后续方法掩盖基线问题。

# 实验卡 3：导出基线候选并建立诊断集

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | D0 |
| 工作类型 | Analysis |
| 前置依赖 | B0 |
| 是否完整训练 | 否 |

## 目标

把“AP 低”拆成候选生成失败、硬选择失败、实例合并、背景泄漏或检测头其他错误，先确定三组件值得改哪里。

## Codex 具体要做

- 只在 debug 开关打开时，让现有 SAM/Watershed 路径额外返回全部原始候选、source、过滤前后状态、原硬选择索引和候选尺度损失。默认训练路径保持不变。

- 把每个候选 mask 映射到当前训练/验证坐标，并转成最小外接 OBB；与 dev-val GT OBB 计算 rotated IoU。

- 保存 point、class、candidate masks/OBBs、selected index、oracle index、q_prior（若现有代码可取）、其他同类点数量和图像 ID。

- 为 Soccer-ball-field、Bridge、Roundabout、Harbor 及总体各抽取困难实例；至少人工检查 100 个案例。

- 生成 Oracle IoU、Selected IoU、Selection Regret、Oracle Recall@0.5、候选数量、实例合并率和边界泄漏代理。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| tools/analysis/dump_pgdm_candidates.py | 固定 checkpoint 离线导出候选 |
| tools/analysis/eval_candidate_quality.py | 计算候选 OBB 指标和分类别统计 |
| tools/analysis/visualize_pgdm_failures.py | 叠加点、候选、选择结果和 GT，仅用于 dev-val |

## 运行方式

python tools/analysis/dump_pgdm_candidates.py \

+  --config configs/experiments/point2rbox_v3_b0_dev.py \

+  --checkpoint work_dirs/B0_baseline_seed0/epoch_12.pth \

+  --split dev-val \

+  --out analysis/candidates/D0_baseline.jsonl

python tools/analysis/eval_candidate_quality.py \

+  --input analysis/candidates/D0_baseline.jsonl \

+  --out-dir analysis/candidate_metrics/D0

## 必须保存的产物

- analysis/candidates/D0_baseline.jsonl 和可复现 schema。

- analysis/candidate_metrics/D0/summary.csv 与 per_class.csv。

- 至少 100 个困难实例的 PNG 可视化和错误标签。

通过标准  能够清楚回答每个困难类是“Oracle 低”还是“Oracle 高但 Selected 低”；debug 开关关闭时 B0 的 loss 和输出不变。

失败时停止  如果候选与点/图像明显错位，先修坐标变换；如果 GT OBB 被训练代码读取，立即回退；如果没有稳定诊断集，不进入多尺度实现。

## D0 的 JSONL 最小字段

{

"image_id": "P0001__1.0__0___0",

"point_id": 7, "class_id": 12, "point_xy": [x, y],

"candidates": [

{"source": "sam", "scale": 1.0, "mask_id": 0,

"mask_rle": {...}, "obb": [cx, cy, w, h, theta]}

],

"selected_index": 1, "oracle_index": 2,

"selected_iou": 0.41, "oracle_iou": 0.73

}

# 实验卡 4：离线验证多尺度候选的互补性

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | M0 |
| 工作类型 | Analysis + 单元测试 |
| 前置依赖 | D0 |
| 是否完整训练 | 否 |

## 目标

在不训练检测器的情况下，判断 0.75、1.0、1.25 三个视图是否真的提供互补候选，而不是把同一范围复制三遍。0.5 仅在下采样对纹理类确有额外收益时再验证。

## Codex 具体要做

- 先实现 Candidate、TransformRecord、resize/pad、point 映射、mask 逆映射、空 mask 过滤和 IoU 聚类去重。

- 对同一个点分别在 0.75、1.0、1.25 视图调用冻结 SAM，每个视图最多保留 3 个原始 mask；全部映射回当前坐标后再比较。

- 去重前保留 source_scale；IoU>0.9 的候选聚类，只保留代表候选，但仍记录该簇来自哪些尺度。

- 统计每个尺度成为 oracle-best 的比例、只由该尺度提供合格候选的比例、去重前后 K 分布、Oracle 指标和单图耗时。

- Bridge/小目标若 0.75 导致短边过小则跳过；Harbor 的局部放大不能自动修复点落水面，先不做偏移。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/structures.py | Candidate/TransformRecord |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/mask_geometry.py | 变换、IoU、OBB、去重 |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/candidate_pool.py | 多尺度 SAM 候选生成 |
| tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_geometry.py | 坐标往返与边界条件 |
| tools/analysis/build_candidate_cache.py | 固定样本的离线候选缓存 |

## 运行方式

pytest -q tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_geometry.py

python tools/analysis/build_candidate_cache.py \

+  --config configs/experiments/point2rbox_v3_b0_dev.py \

+  --checkpoint work_dirs/B0_baseline_seed0/epoch_12.pth \

+  --scales 0.75 1.0 1.25 \

+  --split dev-val \

+  --out analysis/candidates/M0_ms_cache

## 必须保存的产物

- M0 多尺度候选缓存和 cache manifest。

- 每尺度 oracle-best 占比、unique contribution、去重率和成本表。

- 点、mask、OBB 映射往返可视化。

通过标准  至少一个新增尺度在目标困难类上提供独有的高质量候选，并提升 Oracle 指标；所有几何单测通过，候选无系统性像素偏移。

失败时停止  若新增尺度只产生重复候选、Oracle 不升或小目标大量消失，删除该尺度；不要因为‘多尺度听起来合理’而继续训练 A。

q_scale(m_i) = 各其他有效尺度中 max IoU(m_i, m_k) 的平均值

这里的 q_scale 不是拿 mask 的短边当框，也不是评价绝对正确性；它只描述“这个范围在不同尺度下是否稳定出现”。mask 在比较前始终映射回同一坐标系。

# 实验卡 5：训练多尺度候选 + 原 PGDM 硬选择

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | A |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | M0 |
| 是否完整训练 | 是：从 ResNet-50 初始化重新训练 12e |

## 目标

隔离验证“候选池覆盖能力”的收益。只替换候选生成，保留原 PGDM 的硬选择、损失和所有其他训练设置。

## Codex 具体要做

- 将 M0 选出的尺度组合接入 VoronoiWatershedLoss 的 SAM 稀疏实例分支；密集 Watershed 分支先保持官方逻辑。

- 如果使用离线缓存，缓存保存 canonical 候选；训练时必须把当前 resize/flip/rotation/crop 记录应用到 mask 和点。

- 新增 candidate_pool.enabled 配置，关闭时完全走 legacy 路径；本卡 soft_pgdm.enabled=False，ema_teacher.enabled=False。

- 先单 batch 对比 legacy 1.0 候选，再跑 100 iter smoke，最后独立完整训练 12 epoch。

- 使用与 B0 完全相同的 dev-val 评测和候选诊断脚本。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/losses/point2rbox_v2_loss.py | 调用候选池并保留 legacy 硬选择 |
| configs/experiments/point2rbox_v3_a_ms_hard_dev.py | 只启用 candidate_pool |
| tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_candidate_pool.py | 数量、映射、去重、回退 |

## 运行方式

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_a_ms_hard_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/A_ms_hard_seed0

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/test.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_a_ms_hard_dev.py \

+  work_dirs/A_ms_hard_seed0/epoch_12.pth \

+  --work-dir work_dirs/A_ms_hard_seed0/eval_dev

## 必须保存的产物

- A 的完整 checkpoint、配置、训练日志和候选缓存版本。

- A vs B0 的总体/分类别 AP、Oracle/Selected/Regret 和成本表。

- 三个尺度各自提供 oracle-best 的比例。

通过标准  A 的 Oracle 指标在目标困难类上提升；若 AP 未升但 Oracle 明显升，可以进入 Q0，因为这正说明硬选择未利用好新候选。

失败时停止  Oracle 不升时回到 M0；Oracle 和 Selected 同时升但 AP 大降时检查缓存几何、伪框尺度和 loss 权重；不要直接叠加 Soft-PGDM。

# 实验卡 6：离线验证质量评分是否会排序

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | Q0 |
| 工作类型 | Analysis |
| 前置依赖 | A |
| 是否完整训练 | 否 |

## 目标

先证明 q_i 与候选真实质量存在可用关系，再让 q_i 进入 Soft-PGDM。主实验先使用 q_scale 与 q_separation；q_teacher 在 T 阶段才开启。

## Codex 具体要做

- 对每个去重候选计算 q_scale：在其他尺度分别寻找最大 mask IoU，再对有效尺度求平均。

- 计算 q_separation=1/(1+N_other_same_class)：只统计 mask 内其他同类标注点；GTF/SBF 等合理异类嵌套按类别规则豁免。

- 将各分项按固定理论范围或训练集统计校准到 [0,1]；禁止对每个实例单独 Min-Max。

- 在 dev-val 离线比较原 PGDM 选择、q 的 Top-1 选择、oracle 选择；报告相关性、Selected IoU、Regret 和分类别结果。

- 网格搜索 β、δ 只能使用开发轨道；q_teacher 的 η(t) 此时固定为 0。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/quality_scorer.py | q_scale/q_separation、校准与日志 |
| tools/analysis/eval_quality_ranking.py | 离线评分、相关性和 regret |
| configs/experiments/pgdm_quality_default.py | 评分权重与豁免类别 |

## 运行方式

python tools/analysis/eval_quality_ranking.py \

+  --candidates analysis/candidates/M0_ms_cache \

+  --quality-config configs/experiments/pgdm_quality_default.py \

+  --out-dir analysis/quality/Q0

## 必须保存的产物

- 每候选 q_scale、q_separation、q_total 和真实 OBB IoU。

- Spearman 相关、Top-1 Selected IoU、Regret、分类别排名表。

- 评分失败案例可视化，特别标注稳定错误水域和实例合并。

通过标准  综合 q 相比原 PGDM 硬选择提高 Selected IoU或降低 Regret；评分范围稳定，不会把全差候选组强行拉出 1 分。

失败时停止  若 q_scale 偏爱稳定错误背景，检查 q_separation 和尺度来源；若 q 与真实质量无相关，先修评分，不跑 S1。

q_i = β q_scale,i + δ q_separation,i + η(t) q_teacher,i

Q0 与 S1/S2 中 η(t)=0；只有可靠 Teacher 建立后，T 才逐步让 q_teacher 参与。

# 实验卡 7：训练质量感知 Soft-PGDM

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | S1 |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | Q0 |
| 是否完整训练 | 是：从 ResNet-50 初始化重新训练 12e |

## 目标

把同一标注点的多个候选从“硬选一个”改为“每个候选独立产生尺度损失，再按相对质量加权”，验证软监督是否减少错误硬选。

## Codex 具体要做

- 对每个候选计算 q_i，并用 masked softmax 得到 p_i；无效候选必须先 mask 掉，p_i 计算后 detach。

- 以预测中心和预测角度构造每个候选自己的宽高目标，分别计算 GWD 尺度损失 L_i；不得把多张 mask 做像素叠加。

- 实现温度 τ 调度：前期较高、后期降低；首轮建议只验证固定 τ，再增加 schedule，避免同时引入两个变量。

- 本卡关闭实例门控，即 w_j=1；关闭 q_teacher，即 η(t)=0；只比较 A→S1。

- 记录每个实例的 K、q、p、Top-1 权重、候选熵、L_i 和最终加权 loss。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/soft_pgdm.py | 候选尺度目标、GWD、softmax 与加权 |
| mmrotate/models/losses/point2rbox_v2_loss.py | 在新开关下调用 Soft-PGDM |
| configs/experiments/point2rbox_v3_s1_soft_dev.py | A + soft_pgdm；gate/teacher 关闭 |
| tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_soft_pgdm.py | 概率、梯度、空候选和数值稳定 |

## 运行方式

pytest -q tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_soft_pgdm.py

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_s1_soft_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/S1_soft_seed0

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/test.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_s1_soft_dev.py \

+  work_dirs/S1_soft_seed0/epoch_12.pth \

+  --work-dir work_dirs/S1_soft_seed0/eval_dev

## 必须保存的产物

- S1 checkpoint、训练日志和完整 resolved config。

- A vs S1 的 AP、Selected IoU、Regret、候选熵和成本。

- p_i 分布、NaN/Inf 检查和梯度单测结果。

通过标准  每组有效 p_i 之和为 1；p_i 无梯度；S1 的 Selected IoU/Regret 优于 A，且端到端 AP 不下降。

失败时停止  若 softmax 异常集中，检查候选重复、q 标度和 τ；若梯度进入评分/Teacher，立即修复；若选得更好但 AP 不升，检查尺度目标构造和 loss 权重。

p_i = exp(q_i / τ) / Σ_k exp(q_k / τ),    p_i = detach(p_i)

L_soft-PGDM^(j) = Σ_i p_i L_i

# 实验卡 8：加入实例级绝对质量门控

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | S2 |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | S1 |
| 是否完整训练 | 是：包含 A+S1 后重新训练 12e |

## 目标

解决 Softmax 只能回答“谁相对更好”却不能回答“这一组是否全差”的问题；对不值得接受 mask 尺度监督的实例降权或关闭。

## Codex 具体要做

- 定义 Q_j=max_i q_i 表示组内最佳绝对质量，H_j 表示 p 分布的归一化熵。

- 实现 w_j：质量低时为 0；质量达标但候选冲突时随 1−H_j 降低；清晰且高质量时接近 1。

- 门控只作用于 mask/PGDM 尺度监督，不关闭点分类、角度自监督和其他稳定损失。

- 日志按类别报告 w=0、0<w<1、w≈1 的比例，特别检查 Harbor/Bridge 等困难类是否被系统性关掉。

- 从相同 ResNet-50 初始化训练 S2；候选池和 q 与 S1 完全相同。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/soft_pgdm.py | 实例门控与 masked reduction |
| configs/experiments/point2rbox_v3_s2_soft_gate_dev.py | S1 + quality gate |
| tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_quality_gate.py | 全差、冲突、单候选和空候选 |

## 运行方式

pytest -q tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_quality_gate.py

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_s2_soft_gate_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/S2_soft_gate_seed0

## 必须保存的产物

- S2 checkpoint、日志和分类别门控比例。

- S1 vs S2 的 AP、Regret、泄漏代理、训练稳定性。

- 被关闭实例的样例清单，便于检查门控偏见。

通过标准  S2 降低明显错误候选组的影响，同时不把困难/长尾类大面积关闭；总体 AP 不下降，或训练稳定性和目标类有清晰收益。

失败时停止  如果提升只来自关闭大量难例，门控不是解决问题而是在回避问题；降低阈值、改连续门控或退回 S1。

Q_j = max_i q_i,    H_j = −Σ_i p_i log(p_i) / log(K_j)

L_soft-PGDM^(j) = w_j · Σ_i p_i L_i

# 实验卡 9：验证 EMA Teacher 机械正确性

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | E0 |
| 工作类型 | 短跑 + 单元测试 |
| 前置依赖 | 最佳 S 版本 |
| 是否完整训练 | 否：只跑 20～100 iter |

## 目标

先证明 Teacher 的参数更新、checkpoint、resume、点条件预测接口和 epoch 调度没有程序错误；本卡 Teacher 不参与 q、loss 或提示点搜索。

## Codex 具体要做

- Teacher 与 Student 结构相同，初始化时复制 Student；Teacher 所有参数 requires_grad=False，不进入 optimizer。

- 实现 ProgressiveEMAHook；每次 Student 更新后执行 EMA，并在日志中打印 Student/Teacher 参数差和 EMA 更新次数。

- 新增显式 point-conditioned Teacher 预测接口。不能直接依赖当前 _predict_by_feat_single_pseudo 的 training/pseudo_generator 条件分支。

- 保存 checkpoint 后重新启动并 resume，检查 Teacher 参数和更新步数均被恢复。

- 明确 MMEngine epoch 从 0 计数还是从 1 计数，验证所谓人类 Epoch 6 与官方 PLA/Copy-Paste 切换在同一轮。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/engine/hooks/progressive_ema_hook.py | EMA 更新和调度 |
| mmrotate/models/detectors/point2rbox_v3.py | Teacher 容器与点条件前向 |
| mmrotate/models/dense_heads/point2rbox_v3_head.py | 显式点对齐伪框接口 |
| tests/test_models/test_detectors/test_progressive_ema.py | 无梯度、公式、保存/恢复、epoch 对齐 |

## 运行方式

pytest -q tests/test_models/test_detectors/test_progressive_ema.py

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_ema_smoke.py \

+  --work-dir work_dirs/_smoke_E0

## 必须保存的产物

- EMA 单元测试结果。

- 20～100 iter 的 Student/Teacher 参数差、更新次数和显存日志。

- resume 前后 Teacher 状态一致性记录。

通过标准  Teacher 无梯度；EMA 数值与手算一致；checkpoint/resume 完整；Epoch 1～5 对训练结果无任何参与。

失败时停止  出现 Teacher 被 optimizer 更新、resume 丢失、点/框数量不对齐或 epoch off-by-one 时，禁止进入 T。

θ_T ← μ θ_T + (1 − μ) θ_S

# 实验卡 10：训练渐进式 EMA Teacher

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | T |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | E0 + 最佳 S |
| 是否完整训练 | 是：包含候选池与 Soft-PGDM 后重新训练 12e |

## 目标

只在模型中后期、且 Teacher 框通过可靠性检查时，让 q_teacher 参与候选评分；验证平滑教师是否提供额外尺度参照。

## Codex 具体要做

- Epoch 1～5：不实例化或不使用 Teacher 监督，η(t)=0；保持最佳 S 路径。

- Epoch 6：从 Student 复制 Teacher 并开始 EMA；只记录分类置信度、增强一致性、宽高/角度方差和点框匹配，不立即全量加入评分。

- Epoch 6～7：仅可靠 Teacher 框参与 q_teacher，η(t) 从 0 小幅爬升；Epoch 8～12：可靠框稳定参与，但每个不可靠实例 η_j(t)=0。

- 点框对应遵循类别一致、扩大后的框包含点、一对一匹配；一个框包含多个同类点时降权或舍弃。

- 候选 mask 转成外接 OBB，与可靠 Teacher OBB 计算 rotated IoU 或 exp(−GWD/σ)，得到 q_teacher。

- Teacher 不替换 PLA、不作为硬真值、不负责未标注目标，也不从 epoch 1 参与。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/teacher_matcher.py | 点框匹配与可靠性门控 |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/quality_scorer.py | q_teacher 与 η(t) |
| configs/experiments/point2rbox_v3_t_ema_dev.py | 最佳 S + EMA |
| tools/analysis/eval_teacher_reliability.py | 稳定性与覆盖率分析 |

## 运行方式

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_t_ema_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/T_ema_seed0

python tools/analysis/eval_teacher_reliability.py \

+  --work-dir work_dirs/T_ema_seed0 \

+  --out-dir analysis/teacher/T

## 必须保存的产物

- T checkpoint 和 Student/Teacher 状态。

- 每 epoch 可靠 Teacher 覆盖率、η 均值、分类置信度、宽高/角度方差。

- 最佳 S vs T 的 q 排序、Selected IoU、Regret 和 AP。

通过标准  Epoch 1～5 Teacher 使用率为 0；中后期 Teacher 比即时 Student 更稳定，并提高候选排序或最终 AP。

失败时停止  Teacher 与 Student 同错、可靠覆盖率过低或启用后 AP 下降时，先检查匹配/η/方差门控；若仍无增益，FINAL 不保留 Teacher。

## Teacher 启用逻辑（实现时按实例执行）

if epoch < teacher_start_epoch:

eta_j = 0

else:

update_teacher_by_ema()

box = match_teacher_box(point, class_id)

reliable = cls_ok and point_in_expanded_box and one_to_one and variance_ok

eta_j = eta_schedule(epoch) if reliable else 0

q_i = beta*q_scale_i + delta*q_separation_i + eta_j*q_teacher_i

# 实验卡 11：Harbor/Bridge 的 Teacher 约束提示点偏移

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | TO |
| 工作类型 | Train + Eval，可选 |
| 前置依赖 | T 已证明可靠 |
| 是否完整训练 | 是：若纳入主消融则独立训练 12e |

## 目标

在不使用 GT OBB 的前提下，当原 point prompt 导致所有 SAM mask 严重越出可靠 Teacher 伪框时，搜索少量偏移提示点；找不到好候选则关闭该实例的 mask 尺度监督。

## Codex 具体要做

- 仅对配置中的 Harbor/Bridge 类、可靠 Teacher 框和基础候选全部严重泄漏的实例触发。

- 计算 mask 超出扩大 Teacher 框的面积比例；超过阈值后，在 Teacher 框内部沿主轴/短轴或局部候选中心搜索最多 4 个偏移点。

- 每个偏移点重新调用冻结 SAM，将结果加入候选池；原 point annotation 不被改写，分类监督仍使用原点。

- 偏移候选仍需经过有效性过滤、去重、q 评分和实例门控；不能因为来自 Teacher 框就自动视为正确。

- 如果所有候选都泄漏，w_j=0，仅关闭 mask 尺度监督；记录 failure reason。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| mmrotate/models/task_modules/pgdm/prompt_offset.py | 触发、偏移点生成、越界率和失败回退 |
| configs/experiments/point2rbox_v3_to_offset_dev.py | T + 类别白名单和搜索上限 |
| tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_prompt_offset.py | 无 GT、上限、回退和点不改写 |

## 运行方式

pytest -q tests/test_models/test_task_modules/pgdm/test_prompt_offset.py

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_to_offset_dev.py \

+  --work-dir work_dirs/TO_offset_seed0

## 必须保存的产物

- 触发率、偏移候选成功率、全部失败率、w=0 比例和额外 SAM 调用次数。

- Harbor/Bridge 的泄漏代理、Selected IoU、AP 和典型样例。

- 原点与偏移点、Teacher 框、最终候选的可视化。

通过标准  目标类别泄漏下降、Selected IoU/AP 改善，额外 SAM 调用有明确上限；所有失败实例安全回退为关闭 mask 尺度监督。

失败时停止  如果 Teacher 伪框不可靠、偏移后仍是水域/背景、或开销过大，则不把 TO 纳入 FINAL；单纯局部上采样不等于提示点修正。

# 实验卡 12：选择最终组件并做三随机种子复现

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | FINAL |
| 工作类型 | Train + Eval |
| 前置依赖 | A/S/T/TO 消融完成 |
| 是否完整训练 | 是：3 个独立 12e |

## 目标

只保留有证据的组件，用三个随机种子验证提升不是偶然，并形成论文主表所需的均值、标准差、分类别结果和效率结果。

## Codex 具体要做

- 按照预先登记的保留规则选择最终组合，不因为某次单种子 AP 高就保留复杂模块。

- 锁定 config、候选缓存、阈值和评测脚本后，分别从同一 ResNet-50 初始化训练 seed 0/1/2。

- 任何一个种子异常都先排查，不允许只报告最好种子；报告 mean±std。

- 同时重跑 B0 的必要种子或至少确认 B0 方差，确保改进幅度大于正常随机波动。

- 汇总总体 AP、15 类 AP、Oracle/Selected/Regret、Teacher 覆盖、显存、训练耗时和候选缓存大小。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| configs/experiments/point2rbox_v3_final_dev.py | 锁定最终组件与阈值 |
| tools/analysis/aggregate_seeds.py | 汇总均值、标准差和缺失结果 |
| analysis/experiments/final_decision.md | 记录组件保留/删除的证据 |

## 运行方式

for SEED in 0 1 2; do

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+    configs/experiments/point2rbox_v3_final_dev.py \

+    --work-dir work_dirs/FINAL_seed${SEED} \

+    --cfg-options randomness.seed=${SEED}

done

python tools/analysis/aggregate_seeds.py \

+  --pattern 'work_dirs/FINAL_seed*/eval_dev' \

+  --out analysis/results/FINAL_3seeds.csv

## 必须保存的产物

- 三个完整 checkpoint、日志、配置和 dev-val 预测。

- 总体/分类别 mean±std、候选指标和效率表。

- 最终组件决策记录与失败种子说明。

通过标准  三个种子均可复现同方向收益，平均提升超过正常波动；没有通过门控隐藏困难类，效率成本可解释。

失败时停止  若提升只存在于一个种子，先增加诊断或重新检查数据/随机性；不要直接宣称方法有效。

## 组件保留规则

| 组件 | 保留 | 删除/降级 |
| --- | --- | --- |
| 多尺度候选 | 困难类 Oracle 提升且成本可控 | 只增加重复候选或 Oracle 无收益 |
| Soft-PGDM | Selected IoU/Regret 与 AP 改善 | q 不会排序或尺度 loss 不稳定 |
| 质量门控 | 降噪且不关闭困难类 | 通过回避难例获得表面提升 |
| EMA Teacher | 中后期更稳定且提供增益 | 同错强化、覆盖率低或无额外收益 |
| 提示点偏移 | Harbor/Bridge 泄漏下降、开销有界 | Teacher 不可靠或多数搜索失败 |

# 实验卡 13：锁定方法后训练官方 trainval 并提交 DOTA test

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | FINAL-TEST |
| 工作类型 | Final Train + Submit |
| 前置依赖 | FINAL 三种子通过 |
| 是否完整训练 | 是：官方 trainval 12e |

## 目标

在不再调参的前提下，用 DOTA trainval 训练最终模型，生成官方 test 提交文件，得到论文主结果。

## Codex 具体要做

- 创建 final_trainval 配置，只把开发轨道数据切换为官方 trainval/test；方法和阈值完全锁定。

- 从 ResNet-50 ImageNet 初始化完整训练 12 epoch；不得从 dev FINAL checkpoint 继续训练。

- 生成 Task1 文件并上传 DOTA 官方评测；保存评测版本和反馈。

- 与官方 checkpoint 和本地 B0 的同轨道结果比较；不得把 dev-val AP 与 test AP 放在同一列直接作差。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| configs/experiments/point2rbox_v3_final_trainval.py | 最终官方轨道配置 |

## 运行方式

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_final_trainval.py \

+  --work-dir work_dirs/FINAL_trainval_seed0

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/test.py \

+  configs/experiments/point2rbox_v3_final_trainval.py \

+  work_dirs/FINAL_trainval_seed0/epoch_12.pth \

+  --cfg-options test_evaluator.outfile_prefix=work_dirs/FINAL_trainval_seed0/Task1

## 必须保存的产物

- 最终 trainval checkpoint 和 Task1 提交文件。

- DOTA 官方评测反馈、总体 AP50 和分类别 AP。

- 最终配置、commit、数据切片版本和运行 manifest。

通过标准  提交成功，结果可与同轨道 B0/官方权重公平比较，且与 dev 结论方向一致。

失败时停止  若 test 与 dev 方向完全相反，检查 trainval/test 配置、候选缓存覆盖和提交 merge；不要使用 test 反复调阈值。

# 实验卡 14：用独立检测器验证伪标签质量

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | PSEUDO/FCOS |
| 工作类型 | Generate + 两个 Train + Eval |
| 前置依赖 | FINAL-TEST 或稳定 FINAL |
| 是否完整训练 | 是：两个相同 FCOS 各 12e |

## 目标

排除 Point2RBox-v3 自身结构因素：让同一个 Rotated FCOS 分别学习 B0 和 FINAL 生成的伪 OBB，若 FCOS-F 也更好，说明改进确实提高了可迁移伪标签质量。

## Codex 具体要做

- 使用本地 B0 checkpoint 对同一训练集生成基线伪 OBB，保存 bbox.json 和过滤统计。

- 使用 FINAL checkpoint 对完全相同训练集生成改进伪 OBB；两者类别、样本集合和导出阈值规则保持一致。

- 创建 FCOS-B 与 FCOS-F 两份仅数据标注文件不同的配置；模型初始化、训练周期、batch size、优化器、增强、随机种子和评测脚本完全相同。

- 分别训练 12 epoch 并评测；同时比较两套伪框与 dev-val GT 的 IoU、类别正确率和覆盖率。

- FCOS 结果只是独立证据，不替代 Point2RBox-v3 端到端主结果。

## 允许修改/新增的文件

| 文件 | 本卡职责 |
| --- | --- |
| tools/analysis/export_point2rbox_pseudo.py | 统一导出 B0/FINAL 伪 OBB |
| configs/experiments/rotated_fcos_b0_pseudo.py | 学习 B0 伪框 |
| configs/experiments/rotated_fcos_final_pseudo.py | 学习 FINAL 伪框 |

## 运行方式

# 伪标签导出接口以实际脚本参数为准，B0/FINAL 必须相同

python tools/analysis/export_point2rbox_pseudo.py --source B0 --out analysis/pseudo/B0.json

python tools/analysis/export_point2rbox_pseudo.py --source FINAL --out analysis/pseudo/FINAL.json

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/rotated_fcos_b0_pseudo.py \

+  --work-dir work_dirs/FCOS_B0_pseudo

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<GPU_ID> python tools/train.py \

+  configs/experiments/rotated_fcos_final_pseudo.py \

+  --work-dir work_dirs/FCOS_FINAL_pseudo

## 必须保存的产物

- B0.json、FINAL.json、伪标签数量/类别/尺度分布。

- 两个 FCOS 的 checkpoint、配置、AP 和分类别 AP。

- FCOS-B vs FCOS-F 的公平性核对表。

通过标准  FCOS-F 在完全相同训练条件下优于 FCOS-B，且改进与伪框定位质量提升一致。

失败时停止  若 FINAL 伪框 IoU 更高但 FCOS-F 不升，检查类别错误、伪框覆盖、阈值、裁边实例和 FCOS 数据加载；不要先增加 FCOS 训练时长。

# 四、执行时的代码提交边界

Vibe Coding 最容易失败的原因是一次任务范围过大。下面的边界用于保证每次变更都可回退、可测试。

| Commit | 只完成什么 | 禁止提前做什么 |
| --- | --- | --- |
| C0 | 配置开关、manifest、legacy 回归 | 候选池/Soft/Teacher |
| C1 | Candidate 与几何工具 | 训练 loss |
| C2 | 单尺度 SAM 重构但结果不变 | 加入多尺度 |
| C3 | 多尺度候选 + 去重 | Soft-PGDM |
| C4 | q 计算和离线分析 | 改变 loss |
| C5 | Soft-PGDM | Teacher |
| C6 | 实例门控 | 提示点偏移 |
| C7 | EMA 机械框架，仅日志 | q_teacher |
| C8 | 可靠 Teacher 参与 q | GT OBB/PLA 重写 |
| C9 | 可选提示点偏移 | 修改原 point annotation |

## 4.1 每张 Vibe Coding 任务的固定提示词

你当前只完成【实验卡 X / Commit CX】，不要提前实现后续组件。

开始前：

1. 阅读指定文件和当前调用链；

2. 列出准备修改/新增的文件；

3. 检查 git status，保留用户已有修改；

4. 说明本卡的输入、输出、坐标系、配置默认值和回退路径。

实现要求：

1. 默认开关关闭时与官方 legacy 路径一致；

2. 不修改分类、角度自监督、PLA、Copy-Paste，除非本卡明确要求；

3. 不读取训练时 GT OBB；

4. 增加单元测试、统计日志和必要的可视化；

5. 先跑单元测试和 smoke，不直接启动 12 epoch。

交付时：

1. 列出修改文件和核心逻辑；

2. 给出运行过的命令与结果；

3. 对照本卡验收标准逐项说明；

4. 如果未通过，停在当前卡并给出原因，不继续叠加组件。

# 五、统一指标和结果表

| 指标 | 回答的问题 | 计算位置 |
| --- | --- | --- |
| AP / 分类别 AP | 最终检测是否改善 | dev-val 或 DOTA 官方 test |
| Oracle IoU | 候选池中最好范围有多好 | 候选外接 OBB vs dev GT OBB |
| Selected IoU | 方法实际使用的候选有多好 | 选择/权重 Top-1 vs dev GT |
| Selection Regret | 距离 oracle 还损失多少 | Oracle IoU − Selected IoU |
| Oracle Recall@0.5 | 是否存在至少一个合格候选 | max candidate IoU ≥ 0.5 |
| Unique contribution | 某尺度是否真正互补 | 只有该尺度提供合格候选的比例 |
| 候选熵 | Soft 权重是否冲突 | −Σp log p / log K |
| 门控比例 | 是否关闭过多实例/类别 | w=0、部分、全开占比 |
| Teacher 可靠覆盖 | Teacher 实际帮到多少实例 | 可靠匹配数/总点数 |
| 效率 | 复杂度是否可接受 | 显存、iter 时间、SAM 次数、缓存大小 |

## 5.1 主结果登记模板

| Exp | Seed | AP | Oracle | Selected | Regret | 显存/速度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| A | 0 |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| T | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TO | 0 |  |  |  |  |  |  |
| FINAL | 0/1/2 |  |  |  |  |  |  |

# 六、常见失败的定位顺序

- 官方 checkpoint 都不对：先查数据切片、代码 commit、依赖、权重、merge 和提交格式。

- R0 对但 B0 低：查初始化、batch size/lr、训练数据、增强、MobileSAM 路径和 epoch 6 开关。

- M0 mask 错位：查 resize/pad/crop/flip/rotation 的 TransformRecord，不要继续看 AP。

- Oracle 不升：候选生成没有解决问题，减少无效尺度或改 Watershed/提示策略。

- Oracle 升而 A 不升：硬选择无法利用候选，进入 Q0；不要把责任归给检测头。

- Q0 排序差：查候选去重、q 校准、同类点统计和稳定错误背景。

- S1 出 NaN：查无效候选 masked softmax、空集合、极低 τ、GWD 输入和面积为零。

- S2 AP 升但难类掉很多：查门控是否关闭难例，按类别统计 w。

- Teacher 一启用就掉点：查 epoch off-by-one、EMA 初始化、η 爬坡、点框匹配和一对一约束。

- TO 几乎全触发：Teacher 框或越界阈值不可靠；偏移搜索不应成为默认 SAM 调用。

- 伪框更好但 FCOS 不升：查类别噪声、样本覆盖、阈值和 FCOS 标签加载，不先改训练时长。

# 七、最终完成定义

- 官方开关全部关闭时，能够回退并复现 B0。

- 每个组件有独立配置、单元测试、smoke 记录、完整训练和同一评测脚本。

- 每个新增尺度都有互补性证据，而不是重复候选票数。

- 质量评分先通过离线排序验证，Soft-PGDM 再进入训练。

- Teacher 在早期不参与，且只有可靠点框匹配参与 q_teacher。

- 任何训练时路径都不读取 GT OBB；Harbor 偏移使用 Teacher 伪框且可安全回退。

- FINAL 有三个随机种子的 mean±std、分类别 AP、候选指标和效率。

- B0/FINAL 伪标签训练的两个 FCOS 条件完全相同，可作为独立伪标签质量证据。

- 所有 checkpoint、配置、commit、候选缓存、评测文件和失败日志均可追溯。

一句话验收  先证明“候选更好”，再证明“用得更好”，最后证明“检测结果和独立伪标签学习都更好”；任何一层证据缺失，都不要只用最终 AP 解释全部机制。

# 附录 A：当前仓库关键入口

| 文件/函数 | 本实验如何使用 |
| --- | --- |
| configs/point2rbox_v3/point2rbox_v3-1x-dotav1-0.py | 官方 B0 参数来源；12e、bs=2、lr=5e-5、epoch 6 切换 |
| mmrotate/models/losses/point2rbox_v2_loss.py::segment_anything | 当前 SAM 三候选生成、过滤、硬选择和 loss 耦合处 |
| ...::voronoi_watershed_loss / get_loss_from_mask | PGDM SAM/Watershed 主入口 |
| mmrotate/models/dense_heads/point2rbox_v3_head.py::loss_by_feat | 调用 loss_voronoi；Soft-PGDM 的主要训练接入点 |
| ...::_predict_by_feat_single_pseudo | 当前点条件伪框逻辑；Teacher 需显式可调用接口 |
| mmrotate/models/detectors/point2rbox_v3.py::prepare_dual_stream_inputs | 训练视图几何变换来源，候选缓存必须同步 |
| ...::generate_pseudo_targets | 现有 PLA 伪标签路径，Teacher 不得替换 |
| mmrotate/models/losses/utils.py::calculate_shape_metrics/filter_masks | 复用现有候选过滤和形状指标 |

# 附录 B：给 Codex 的第一条任务

请只执行《实验执行说明》的实验卡 P0，不修改模型算法。

先检查仓库、官方配置、数据路径、GPU、mobile_sam.pt 和 git 状态；

然后建立实验目录、manifest 工具和 configs/experiments/README.md。

不得删除或修改来源不明的用户文件；不得开始 B0 训练。

完成后给出文件清单、检查结果和进入 R0 前仍需解决的问题。